# Sistema Logístico de Recorridos — Informe del proyecto

Oct 8, 2026 · Franco Reartes Nanni

## Resumen ejecutivo

El sistema arma en minutos el plan de recorridos de las cuadrillas que mantienen las cámaras de seguridad: qué cámaras visitar cada día, en qué orden y en qué fecha, con distancias reales por calle.

Con la planilla actual (33 cámaras a migrar de Martearena) el plan sale en 7 días hábiles: 6 días de 5 cámaras y un último día de 3, con unas 10 h 22 min de trabajo en total y 82 km recorridos. El último día queda liviano a propósito, para sumarle lo que quede pendiente.

El plan queda cargado en una base de datos del programa que luego se va actualizando mediante los archivos de Excel exportados desde Zeta, con las tareas realizadas por las distintas cuadrillas, este archivo se sube al programa el cual actualiza automáticamente agregando la realización de las tareas, la cuadrilla asignada, el nodo al cual se migro (en caso de que la tarea fuera realizada), y las observaciones

Estado: en uso con datos reales. El primer plan (del 05/10 al 13/10, 33 cámaras en 7 días) ya tiene seguimiento cargado desde las órdenes de trabajo: 11 realizadas, 9 no realizadas y 13 pendientes. Hay un segundo plan guardado de 97 cámaras en 10 días. El código está en GitHub; sigue pendiente pasarlo a la computadora del trabajo.

Desde la versión anterior el sistema dejó de ser sólo un planificador: guarda los planes y su avance, tiene un catálogo de las 2188 cámaras, pide usuario y contraseña, registra quién hizo cada cambio y detecta las tareas que se reprogramaron por fuera del programa (por ejemplo, cuando una segunda cuadrilla toma tareas del plan).

## Novedades desde la versión del 30/09

Agrupadas por tema; el detalle de cada cambio está en el Historial de desarrollo.

- Registro de recorridos: cada plan exportado queda guardado en una base de datos con sus días, cámaras y recorridos. Al subir el seguimiento de los técnicos, cada tarea pasa a realizada, no realizada o pendiente, y lo que se vuelve a planificar queda como «reprogramada».

- Planilla de órdenes de trabajo: además del Excel propio, el Registro acepta la planilla de órdenes de trabajo (columna «Cierre»): toma el ID Contrato, la observación de cierre, el motivo de lo no realizado, el nodo, la cuadrilla y el día en que se trabajó.

- Cambios hechos fuera del programa: si una tarea se trabajó otro día que el planificado (por ejemplo, porque se la pasaron a otra cuadrilla), se carga igual pero queda marcada «Fuera del plan»; la carga informa qué tareas cambiaron de día y qué cuadrillas trabajaron cada día.

- Catálogo de cámaras y sedes: las 2188 cámaras del maestro, con su localidad (municipio) calculada por coordenadas con los límites del IGN, y las sedes (Orán, Tartagal y O'Higgins) guardadas en el servidor. Desde el catálogo se pueden elegir cámaras y llevarlas a Planificar.

- Sección Inicio: un resumen del catálogo y del avance, con el mapa de las cámaras agrupadas por zona de sede.

- Agrupamiento por zona de sede: cada cámara va a la sede más cercana si está a 60 km o menos; lo que queda lejos de toda sede se agrupa por cercanía (radio de 20 km). Los grupos con la misma sede se resuelven juntos y cada sede se calcula en paralelo.

- Ingreso con usuario y contraseña: usuario y contraseña, sesiones que se pueden revocar al instante, cierre por inactividad, auditoría de accesos encadenada y protecciones web (CSRF y CSP). Se probó un segundo factor y se quitó por pedido.

- Correcciones a mano con registro de quién las hizo: al marcar una tarea como realizada se pueden corregir la observación y el nodo migrado. Las correcciones a mano y los cambios a los planes quedan registrados con usuario, fecha y valor anterior.

- Seguridad y escala: revisión completa de seguridad y de rendimiento, con los arreglos hechos (detalle en Arquitectura técnica).

- Correcciones de la carga de órdenes: la observación de cierre de una orden realizada se guarda siempre (antes se descartaba si el nodo coincidía con el preliminar, como pasó con 1-0384), y volver a subir una planilla vieja ya no pisa información más nueva (caso 1-1494).

## Cómo funciona

flujo de trabajo · el seguimiento se informa en Zeta

El plan se arma en cuatro pasos y queda guardado en el Registro. En la práctica los técnicos no completan el Excel de seguimiento: informan cada tarea en Zeta, el sistema de gestión de la empresa (cierre realizado o no realizado, observación, nodo, cuadrilla). La planilla de órdenes que exporta Zeta se sube al Registro, que actualiza el estado de cada tarea del plan y marca las que se hicieron otro día o con otra cuadrilla. Lo que no se hizo vuelve a entrar al plan junto con las tareas nuevas, y lo realizado sale del ciclo. El Excel de seguimiento del programa queda como alternativa, por si los técnicos lo completan directamente.

## Funcionalidades

La aplicación tiene tres secciones, que se eligen en el encabezado, y sólo se usa después de iniciar sesión:

- Inicio. Resumen del catálogo (cámaras por localidad, avance de lo planificado) y mapa con las cámaras agrupadas por zona de sede.

- Planificar. Arma el plan, en los cinco pasos que se describen abajo.

- Registro. Los planes guardados con su avance por día, el mapa de cada jornada, la lista de tareas con filtros (Faltan, Realizadas, No realizadas, Reprogramadas, Fuera del plan) y la carga de los seguimientos.

Planificar guía al usuario en cinco pasos; cada paso muestra si está listo y, plegado, un resumen de una línea.

- Planilla. Se sube un Excel o CSV, o se eligen cámaras del catálogo. El sistema reconoce solo qué columna es el ID, la latitud, la longitud y el nodo preliminar, y acepta coordenadas en varios formatos (con coma o punto decimal, juntas en una celda, pegadas desde Google Maps, o en microgrados como exporta cnMaestro, aunque la columna mezcle escalas).

- Agrupar cámaras. Cada cámara va a la zona de la sede más cercana si está a 60 km o menos; lo que queda lejos de toda sede se agrupa por cercanía con un radio configurable (20 km por defecto). En el mapa, cada grupo se ve con su contorno.

- Puntos de partida. Cada zona sale de su sede, que se carga sola; para los grupos «sin sede» se elige una sede guardada o coordenadas sueltas. Si la base queda a más de 800 km de sus cámaras, el sistema avisa que probablemente latitud y longitud estén invertidas.

- Reglas del día. Duración de la jornada, mínimo y máximo de cámaras por día (se escriben como números) y tiempo de trabajo en cada cámara. Con mínimo y máximo iguales, cada día lleva exactamente esa cantidad.

- Plan y fechas. Muestra los días con su color en el mapa, el tiempo y los kilómetros de cada uno y del total. Se elige el primer día y cada recorrido toma el día hábil siguiente (salteando fines de semana); cada fecha se puede cambiar a mano. Desde acá se exporta el Excel de seguimiento.

Criterios que aplica el optimizador:

- Minimiza el tiempo total de manejo, respetando la duración de la jornada.

- Cada día empieza por la cámara más lejana: el tramo largo se hace con la cuadrilla descansada y lo pendiente queda cerca de la base.

- El día con menos cámaras queda último.

- Si una cámara no entra en ninguna jornada (demasiado lejos o sin conexión por calle), no se cae el cálculo: se arma el resto y se avisa cuál quedó afuera y por qué.

- Los grupos que salen de la misma sede se resuelven juntos: una jornada puede mezclar cámaras de varios grupos, pero nunca de sedes distintas.

Funciona en computadora y en celular: en pantallas chicas hay un selector entre el plan y el mapa.

## Arquitectura técnica

Son tres piezas que corren en la misma computadora y se hablan por red local; ningún dato de las cámaras sale del equipo, salvo las imágenes del mapa base que se piden a OpenStreetMap.

| Pieza | Qué hace | Tecnología | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | La pantalla: pasos, mapa, fechas, exportación | Next.js 16, React 19, MapLibre 5, Tailwind 4 | 3000 |
| Backend | Lee planillas, agrupa, optimiza, arma el Excel | Python 3.14, FastAPI, pandas, scikit-learn (agrupamiento), OR-Tools (optimización), openpyxl | 8000 |
| Motor de ruteo | Distancias y trazados reales por calle | OSRM en Docker, con el mapa de Salta de OpenStreetMap | 5000 |
| Datos | Planes, seguimientos, catálogo y sedes (recorridos.db); usuarios, sesiones y auditoría (seguridad.db, aparte) | SQLite, dentro del backend | — |

Decisiones de diseño relevantes:

- El planificador no guarda estado; el registro sí. Cada paso de Planificar reenvía la planilla completa, como antes. Lo que se guarda (planes, seguimientos, catálogo, sedes) vive en una base SQLite aparte, que se respalda desde el botón Respaldo del Registro.

- Degradación con aviso. Si OSRM no responde, calcula en línea recta y lo dice en pantalla: esas distancias subestiman el recorrido real cerca de un 80 % en ciudad.

- Acceso con usuario y contraseña. Usuario y contraseña (Argon2id), sesiones de servidor revocables, cierre a los 15 minutos de inactividad, protección CSRF y política de contenido con nonce. La auditoría de accesos es de sólo agregado y encadenada: se puede verificar que nadie la alteró, y con «anclas» guardadas fuera del servidor también que no borraron los últimos eventos.

- Bloqueo que no se vuelve en contra. El bloqueo por contraseñas falladas no se aplica desde una computadora donde el usuario ya entró: nadie puede dejar afuera al administrador sabiendo su nombre. Planillas que descomprimidas pasan de 100 MB se rechazan antes de abrirlas.

- Quién hizo cada cambio. Las correcciones a mano de cada tarea (campo, valor anterior y nuevo) y los cambios a los planes y seguimientos quedan registrados con el usuario y la fecha.

- Escala. Probado con datos sintéticos equivalentes a unos 6 años de uso (90.000 tareas, 15.000 cámaras): ver un recorrido pasó de unos 2 s a 1 ms, leer un plan de 171 ms a 1 ms y leer una cámara del catálogo de 920 ms a menos de 1 ms. Las zonas de cada sede se optimizan en paralelo.

- Despliegue en red. Fuera de esta computadora va detrás de un proxy HTTPS (configuraciones listas para Caddy y nginx, con límites de pedidos y tiempos de espera). Las dependencias se auditaron: el backend no tiene vulnerabilidades conocidas; en el frontend se actualizó Next.js y la alerta que queda (MapLibre) no aplica a este uso.

## Datos

La planilla de trabajo tiene 33 cámaras de radioenlace a migrar; se validó contra el maestro CAMARAS.xlsx (2189 cámaras) y se completó la única que no tenía coordenadas.

Planilla de trabajo ("Puntos Martearena suscriptores + prefactibilidad", exportada de cnMaestro): columnas Device Name, IP Address, Device Type, MAC, Latitude, Longitude y Nodo a Migrar. Nodos: Atocha 15, Cerro 20 de Febrero 8, Cerro San Bernardo 8, Parque Industrial 2.

Cruce con el maestro CAMARAS:

- 1-1137 no tenía coordenadas: se tomaron del maestro (-24.831865, -65.410662) en una copia nueva de la planilla; el original quedó intacto.

- 3 cámaras difieren varios kilómetros entre planilla y maestro: 1-1067 (5,4 km), 1-1313 (5,4 km) y 1-1569 (3,3 km). Se usa la coordenada de la planilla hasta confirmarlas.

- 4 diferencias menores, de 66 a 156 m, atribuibles al GPS: 1-1047, 1-1224, 1-1366 y 1-1414.

- En el maestro, 1-1067 figura como fibra óptica y con la misma coordenada que 1-1062: probable error de carga del maestro.

Excel de seguimiento (lo genera el sistema, lo completan los técnicos):

| Columna | La completa | Para qué |
| --- | --- | --- |
| ID de la cámara | Sistema | Identificar la cámara |
| Fecha de planificación | Sistema | Día asignado al recorrido |
| Orden | Sistema | Orden de visita dentro del día |
| Realizado | Técnico | Sí / No (lista desplegable) |
| Observación | Técnico | Motivo si no se pudo, novedades |
| Nodo al cual se migró | Técnico | Nodo real de la migración |
| Nodo preliminar | Sistema | Nodo planificado |
| Latitud y Longitud | Sistema | Necesarias para reprogramar lo pendiente; no se modifican |

Una segunda hoja, Resumen, trae por día la fecha, las cámaras, los kilómetros y la duración estimada, con totales.

Planilla de órdenes de trabajo (la del sistema de órdenes, columna «Cierre»): también se carga en el Registro. Columnas que usa:

| Columna | Para qué |
| --- | --- |
| ID Contrato | Identificar la cámara (no el N° OT) |
| Cierre | REALIZADO / NO REALIZADO |
| Obs. Cierre | Observación del técnico; se guarda siempre |
| Estado No Realizado | Motivo, cuando no se pudo hacer |
| NODO | Nodo al cual se migró (sólo en las realizadas) |
| Cuadrilla | Quién hizo la tarea (por ejemplo AE414WY, AE414UC) |
| Fecha Programación | Día programado; cruza la fila con su tarea |
| Fin Atención | Día en que se trabajó de verdad |

Si el día trabajado no es el planificado, la tarea queda marcada «Fuera del plan» y la carga lo informa junto con qué cuadrillas trabajaron cada día. Caso real: 1-1494 estaba planificada para el 05/10, ese día no se pudo hacer y el 06/10 la hizo la segunda cuadrilla (AE414UC). Una fila de un día anterior al que ya tiene la tarea no se aplica, así que volver a subir una planilla vieja no pisa lo más nuevo.

Catálogo: las 2188 cámaras del maestro, en 43 localidades. La localidad es el municipio, calculado por coordenadas con los límites del IGN; un administrador la puede corregir a mano y ninguna importación pisa esa corrección.

## Calidad y verificación

El backend tiene 448 pruebas automáticas en verde con 98 % de cobertura del código (en la versión anterior eran 198 y 96 %); el frontend compila y pasa el control de estilo sin errores.

Las pruebas cubren, entre otras cosas: lectura de planillas con formatos de coordenadas dispares, agrupamiento, respeto del presupuesto de jornada y del mínimo y máximo por día, que el día más liviano quede último, el Excel exportado (columnas, fechas, lista Sí/No, protección contra fórmulas) y la vuelta completa de exportar, completar y reimportar.

Prueba de punta a punta con los datos reales: se exportó el plan de las 33 cámaras, se simuló a los técnicos marcando 28 como realizadas, 2 como no realizadas con observación y una tarea nueva agregada, y se volvió a subir. El sistema apartó las 28, conservó las observaciones y replanificó las 6 pendientes en 2 días.

Las pruebas nuevas cubren, entre otras cosas: inicio de sesión, bloqueo y auditoría, el registro y sus migraciones de base de datos, la carga de órdenes de trabajo, las tareas fuera del plan y las cuadrillas por día, el catálogo y las localidades, y la resolución de las sedes en paralelo.

Verificación con las planillas de órdenes reales, sobre una copia de la base: la observación de 1-0384 se carga desde el Excel, 1-1494 queda realizada por AE414UC el 06/10 y marcada fuera del plan, y la planilla del 05/10 subida al final se ignora para esa tarea.

## Historial de desarrollo

40 cambios registrados en Git entre el 14 de septiembre y el 8 de octubre de 2026, del más nuevo al más viejo, sin contar las uniones de ramas (13 pedidos de cambios aprobados en GitHub). Desde el 1 de octubre el código está en GitHub.

| Fecha | Código | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 08/10/2026 | 21d4fab | Cambios hechos fuera del programa: cuadrilla y día trabajado de cada tarea; la observación de cierre se guarda siempre |
| 07/10/2026 | 62e3c69 | Límites de los municipios de Salta (IGN) en el repositorio |
| 07/10/2026 | 5441b28 | Next.js 16.4.0, proxys con límites y tiempos de espera, versión fija de OSRM |
| 07/10/2026 | 32b9763 | Correcciones a mano con registro de quién las hizo, bloqueo seguro, anclas de auditoría y consultas que escalan |
| 06/10/2026 | 1f9a082 | Corrección: colores de los días del Registro bien distintos entre vecinos |
| 06/10/2026 | 1369bbe | Un color distinto por cada día en el mapa y la grilla del Registro |
| 06/10/2026 | 0c3e598 | Registro con un plan elegido, días en grilla y Excel actualizado |
| 06/10/2026 | 052b0c6 | Carga de la planilla de órdenes de trabajo en el Registro |
| 06/10/2026 | 4f65ce0 | Corrección: sumar al grupo las cámaras sueltas a menos de 1,5 radios |
| 06/10/2026 | 77df0d8 | Grupos de cámaras dibujados en los mapas |
| 06/10/2026 | 6f4e28c | Agrupar por zona de sede en Inicio y en Planificar |
| 06/10/2026 | 827d89b | Corrección: radio de agrupamiento de 20 km y página sin hueco al pie |
| 05/10/2026 | 64dc5e7 | Sección Inicio y elección de cámaras del catálogo al planificar |
| 05/10/2026 | 03c2397 | Catálogo de cámaras con localidad por municipio, sedes en el servidor y resumen |
| 05/10/2026 | 4e45755 | Juntar en una jornada los grupos con la misma sede |
| 05/10/2026 | 149607c | Rendimiento: reparto en jornadas más rápido |
| 05/10/2026 | eeca866 | Corrección: mapas y tiempo de espera del proxy al optimizar |
| 05/10/2026 | e9066b7 | Se quita el segundo factor del ingreso |
| 02/10/2026 | 706ceed | Pantalla de ingreso, política de contenido y cierre por inactividad |
| 02/10/2026 | 8f660a1 | Autenticación, sesiones de servidor y auditoría de accesos |
| 02/10/2026 | 8809d6a | Mínimo y máximo de cámaras por día escritos como números |
| 01/10/2026 | a444588 | Sección Registro con avance, filtros y mapa de los recorridos guardados |
| 01/10/2026 | 0de9833 | Registro de recorridos en base de datos y carga de seguimientos |
| 01/10/2026 | 0ea4c5a | Unión con el repositorio de GitHub |
| 01/10/2026 | 22c5c69 | Campo único de coordenadas que acepta lo pegado desde Google Maps |
| 01/10/2026 | 4bee38b | Corrección: coordenadas en microgrados mezcladas con grados en la misma columna |
| 28/09/2026 | fadde55 | Creación del repositorio en GitHub |
| 30/09/2026 | e00c355 | Fechas de planificación, Excel de seguimiento reimportable y panel por pasos |
| 30/09/2026 | 6b68e80 | Mínimo de cámaras por día y resumen de tiempos del plan |
| 30/09/2026 | 801d0d1 | Color por día en el mapa y selección que muestra sólo esa jornada |
| 30/09/2026 | d53f2d5 | Recorridos por día en el mapa, salida hacia lo más lejano y validación del punto de partida |
| 30/09/2026 | 473806f | Recorridos por jornada desde un punto de partida, con seguridad básica |
| 21/09/2026 | a3b7f51 | Documentación técnica del proyecto (CLAUDE.md) |
| 15/09/2026 | ce7cca7 | Corrección: la versión 6 de la librería de mapas no dibujaba los puntos |
| 15/09/2026 | 639067b | Corrección: el mapa se alejaba por paradas aisladas |
| 15/09/2026 | 503e898 | Corrección: con el radio por defecto no se veían los recorridos |
| 15/09/2026 | 54bfc3c | Aviso cuando las columnas elegidas no parecen coordenadas |
| 15/09/2026 | ced3d63 | Corrección: las rutas no se dibujaban en el mapa |
| 14/09/2026 | 35ada1e | Corrección: columna con latitud y longitud juntas |
| 14/09/2026 | 80654eb | Primera versión del sistema de optimización de rutas |